สรุปงานทั้งหมด — SMART OT

อัปเดตล่าสุด: 13/06/2026  ·  ทำเสร็จแล้ว ✅ / ยังค้าง ❌

✅ ทำเสร็จแล้ว   ❌ ยังค้าง / ยังไม่ได้ทำ   ⚠️ ทำบางส่วน / รอ depend

# A. งานกลาง (Core / Dependency หลัก)

| # | งาน | สถานะ | หมายเหตุ / ไฟล์ |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | เพิ่ม field time_period (เช้า/ปกติ) + attendance_status ใน TimeLog | ⚠️ | ยังไม่ได้ทำ — ขณะนี้ _calc_ot() ใช้ 16:30 fixed ยังไม่แยกกะ [models.py] |
| A2 | Migration สำหรับ A1 | ⚠️ | รอ A1 [migrations/] |
| A3 | ฟังก์ชันกลางคำนวณ OT (_calc_ot) | ✅ | เสร็จแล้ว — weekday 16:30, holiday หักพัก 12-13, floor ชม., cap 4/7 [views.py] |
| A4 | import_timelog อ่านคอลัมน์ Time Period จาก Excel → เก็บใน field A1 | ❌ | ยังไม่ได้ทำ — ยังรอ A1 เสร็จก่อน [views.py] |
| A5 | ลบสูตรเก่าผิด spec แทนด้วย _calc_ot ทุกที่ | ✅ | เสร็จแล้ว [views.py] |
| A6 | เช็คเพดาน 4/7 ชม. ที่ backend ตอนสร้างคำร้อง OT | ✅ | เสร็จแล้ว — ตรวจสอบ backend ก่อน save [views.py] |
| A7 | เปลี่ยนชื่อ role (หัวหน้างาน / ตัวแทนฝ่าย / แอดมิน) | ✅ | เสร็จแล้ว — ครอบคลุมทุกไฟล์ frontend + backend model [models.py, shared.tsx, ทุก role tsx] |

# B. งานของซอลด้า (admin / staff / depthead)

| # | งาน | สถานะ | หมายเหตุ / ไฟล์ |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Admin ลบวันหยุด is_system=True ได้ (พร้อม dialog เตือน) | ✅ | เสร็จแล้ว — มี warning dialog แยก, ลบได้พร้อม audit log [views.py, admin.tsx] |
| B2 | เพิ่ม Breadcrumbs/Path ในหน้า depthead | ❌ | ยังไม่ได้ทำ [depthead.tsx] |
| B3 | ลบปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน" ในหน้าโปรไฟล์ staff | ✅ | เสร็จแล้ว — แทนด้วยลิงก์ TU IT Center [staff.tsx] |
| B4 | หน้า Login: ForgotPassword → ลิงก์ account.tu.ac.th | ✅ | เสร็จแล้ว [Login.tsx] |
| B5 | Staff ยื่น OT ดึงค่าชั่วโมงตามสูตรใหม่ (A3) | ⚠️ | บางส่วน — floor/cap ถูกแล้ว แต่ยังรอ A1 (time_period) เพื่อแยกกะ [staff.tsx] |
| B6 | ฟอร์ม "สร้างคำร้อง OT แยก" (Path 2) — กรอกเวลาเองได้ | ❌ | ยังไม่ได้ทำ — ยังรอ A เสร็จก่อน [staff.tsx] |
| B7 | Label role ใน UI ทุกหน้า (หัวหน้างาน/ตัวแทนฝ่าย/แอดมิน) | ✅ | เสร็จแล้ว — ครอบคลุม admin, staff, depthead, deptrep, checker, OTDetailPage [ทุก role tsx] |
| B8 | แสดงคอลัมน์ "กะ" และ "สถานะเข้างาน" ในหน้า import timelog | ❌ | ยังไม่ได้ทำ — รอ A1, A4 [admin.tsx] |

# C. งานของนาดีน (deptrep / checker)

| # | งาน | สถานะ | หมายเหตุ / ไฟล์ |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | CheckerBudget API — checker ดู/จัดการงบฝ่ายได้จริง | ❌ | ยังไม่ได้ทำ — UI มีแล้ว แต่ไม่มี backend endpoint [views.py, checker.tsx] |
| C2 | Export Excel ตรงแบบฟอร์มราชการ (ยอดยกมา, ตัวเลขเป็นคำ, จุลภาค, ตัดหน้า >5วัน, เปลี่ยนชื่อผู้ลงนาม) | ❌ | ยังไม่ได้ทำ [deptrep.tsx] |
| C3 | "ยังไม่ส่งมอบ" แสดงสีส้ม (แยกจากสี reject แดง) | ✅ | เสร็จแล้ว — เพิ่ม kind="orange" ใน StatusChip [checker.tsx, shared.tsx] |
| C4 | แจ้งเตือน "ฝ่ายไหนไม่มีการเบิก OT เดือนนี้" ใน checker/executive | ❌ | ยังไม่ได้ทำ [views.py, checker.tsx, executive.tsx] |
| C5 | Label role ใน deptrep/checker (ตัวแทนฝ่าย/หัวหน้างาน) | ✅ | เสร็จแล้ว — รวมอยู่ใน task B7 [deptrep.tsx, checker.tsx] |
| C6 | HTML email template แทน plain text | ❌ | ยังไม่ได้ทำ [views.py (_send_checker_notification)] |

# D. งานร่วม / ก่อน Deploy

| # | งาน | สถานะ | หมายเหตุ / ไฟล์ |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Filter กราฟ dashboard (ปีงบ/ไตรมาส/ครึ่งปี/รายเดือน) + % บนกราฟแท่ง | ❌ | ยังไม่ได้ทำ — กราฟมี label แกน + subtitle แล้ว แต่ยังขาด filter [checker.tsx, executive.tsx, depthead.tsx] |
| D2 | PDF export สำหรับ HeadReport และ ExecSummary | ❌ | ยังไม่ได้ทำ [depthead.tsx, executive.tsx] |
| D3 | Map employee_id ↔ @tu.ac.th (รอไฟล์จากคุณขวัญ) | ❌ | ยังไม่ได้ทำ — รอข้อมูลภายนอก [views.py] |
| D4 | ตรวจสอบ server: MySQL หรือ PostgreSQL แล้วปรับ settings.py | ❌ | ยังไม่ได้ทำ — deadline deploy 22 มิ.ย. [settings.py] |
| D5 | Unit/integration tests | ❌ | ยังไม่ได้ทำ [tests/] |

# E. งานที่ทำเพิ่มมา (ไม่อยู่ในแผนเดิม)

| # | งาน | สถานะ | หมายเหตุ / ไฟล์ |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | ระบบ Notification (WebSocket + bell icon) | ✅ | เสร็จแล้ว — Django Channels + Daphne + bell ใน AppShell [consumers.py, asgi.py, AppShell.tsx, App.tsx] |
| E2 | Block duplicate timelog upload (HTTP 409 แทนการลบ+re-upload) | ✅ | เสร็จแล้ว — ป้องกัน admin อัปโหลดทับข้อมูลเดิมโดยไม่ตั้งใจ [views.py (import_timelog)] |
| E3 | เพิ่ม rate_per_hour field ใน OTRequest + migration | ✅ | เสร็จแล้ว — บันทึกอัตราค่าแรง ณ วันยื่น (60/70 บาท/ชม.) [models.py, views.py] |
| E4 | แสดง Label แกนกราฟ + subtitle บอกช่วงเวลา (รายเดือน/รายปี) | ✅ | เสร็จแล้ว — ครอบคลุมทุกกราฟใน checker, depthead, executive [checker.tsx, depthead.tsx] |
| E5 | ปัดเศษนาที — แสดงเฉพาะชั่วโมงเต็ม ไม่แสดง .0 หรือ .5 | ✅ | เสร็จแล้ว — Math.floor() ทุกจุดที่แสดงชั่วโมง OT ทั้ง 6 ไฟล์ [staff.tsx, depthead.tsx, deptrep.tsx, checker.tsx, executive.tsx, OTDetailPage.tsx] |
| E6 | แก้ OT deadline: checker ไม่ถูกจำกัดด้วย OT deadline ของ staff | ✅ | เสร็จแล้ว — _check_ot_deadline() เรียกเฉพาะ OTRequestViewSet.create (staff เท่านั้น) [views.py] |

# สรุปสถานะรวม

| ✅ ทำเสร็จแล้ว | A3, A5, A6, A7 · B1, B3, B4, B7 · C3, C5 · E1–E6 (รวม 14 รายการ) |
| --- | --- |
| ⚠️ ทำบางส่วน | A1, A2 (ยังไม่มี time_period field) · B5 (รอ A1) (รวม 3 รายการ) |
| ❌ ยังค้าง (สำคัญ) | A4 · B6, B8 · C1, C2, C4, C6 · D1–D5 (รวม 12 รายการ) |
| 🚨 เร่งด่วน (deploy 22 มิ.ย.) | D3 (รอไฟล์รายชื่อ) · D4 (ตรวจ DB server) · A1→A4→B8 (กะ/timelog) |

ลำดับงานที่แนะนำ: A1→A2→A4 (time_period) → B5, B8 → B6 → C1, C2 → D1 → D2 → D3, D4, D5